Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

21 февраля 2018 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

март 2018г., РЭС-2

| № пп | Дата |  | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые фидеры 0,4 кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П. Эдучанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.03.18 |  | 09.30-17.00 | ПС Н. Эдучанка | ТП №№ 10,11,12,14,15,16,18 | все | Текущий ремонт ПСН-35 | ул. Советская 1,2,3,5,6,7,8, пер. Центральный 2А храм, ул. Воробьевская, ул. Ермака 1,7, ул. Мира 10,12, ул. Космонавтов, ул. Гаршина 1,2,4,6, ул. Целиннков 1,1А,2,3,4,5,6,7,8,10, ул. Нагорная, ул. Сплавщиков, ул. Ермака, магазины «Емак», «Вояж», «Виктория», «Мария», киоск «У-И хлеб», «Гном», «Макс», «Алиса», ул. Зеленая, ул. Гагарина, ул. Парковая, ул. Комсомольская, ул. Спортивная, ул. Братская, ул. Булгакова, пер. Парковый, ул. Булгакова, ул. Илимская, ул. Набережная, ул. Береговая |  |
| г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.03.18 | 9.00-14.00 | ПС Симахинская ВЛ-10-115, ВЛ-10-125 | ТП №№ 11-15, 11-14,377,340,11-25, 11-04 | все | Замена траверс о.3,5 | ДК «Кедр», ул. Снежная, ул. Вьюжная, ул. Декабристов 17,19,25,31,33,35,39,50,52,56,58,12А,12Б,12В, ул. Градостроителей, 95,97,48,50,58,62 |  |
|  |  | 20.03.18 | 9.00-14.00 | ПС Симахинская ВЛ-10-115, ВЛ-10-125 | ТП №№ 11-15, 11-14, 377, 340, 11-25, 11-04 | все | Замена траверс о.6,7 | ДК «Кедр», ул. Снежная, ул. Вьюжная, ул. Декабристов 17,19,25,31,33,35,39,50,52,56,58,12А,12Б,12В, ул. Градостроителей,95,97,48,50,58,62. |  |
|  |  | 21.03.18 | 9.00-14.00 | ПС Симахинская ВЛ-10-115, ВЛ-10-125 | ТП №№ 11-15, 11-14,377,340,11-25, 11-04 | все | Замена траверс о.8,10 | ДК «Кедр», ул. Снежная, ул. Вьюжная, ул. Декабристов 17,19,25,31,33,35,39,50,52,56,58,12А,12Б,12В, ул. Градостроителей,95,97,48,50,58,62. |  |
|  |  | 27.03.18 | 9.00-16.00 | ПС Симахинская ВЛ-10-115, ВЛ-10-125 | ТП №№ 11-15, 11-14,377,340,11-25, 11-04 | все | Замена траверс о.11,27 | ДК «Кедр», ул. Снежная, ул. Вьюжная, ул. Декабристов 17,19,25,31,33,35,39,50,52,56,58,12А,12Б,12В, ул. Градостроителей,95,97,48,50,58,62. |  |
|  |  | 06.03.18 | 10.00-15.00 | ПС №5 ВЛ-6-504 | ТП-141,182 | все | Текущий ремонт | КНС-4, Братский университет; ул. Заводская 3, Набережная11, скв."Дизельная", база ГРС-2, "Байкалтехресурс" АЗС-2, гр. РФ Углицкий, ВТП ОИУ-8 |  |
|  |  | 12.03.18 | 13.00 -17.00 | ПС №16 ВЛ-6-162 | ТП-133 | все | Текущий ремонт | ГК "Старт"; ул. Рабочая,5А,9, ул. Профсоюзная,1,3,5А; пер. Северный,2,3,3А,4,5,7,9. |  |
|  |  | 13.03.2018 | 10.00-15.00 | ПС №16 ВЛ-6-162 | ТП-133,134 | все | Текущий ремонт | ГК "Старт", ул. Рабочая,5А,9, ул. Профсоюзная,1,3,5А; пер. Северный,2,3,3А,4,5,7,9; ул. Гайдара1,2,3,4; ул. Рабочая, 2,4,6,10,12,14,16,18; магазины "Татьяна", "Саяны", "Пирамида», здание ОВД, ул. Кирова 1А,2А,4,6,15,17,19,21, 23,25,ИП Индюков, Архив администрации района, Семейный детский дом, ул. Трудовая,3, ИП Журина, пер. Подгорный 5,6,7,гараж адм. Района, ул. Сказочная, ул. Новая, ул. Сибирская, ПУ-66, Байкальский Университет, Д\сад №1 "Чебурашка", ПНС-4 |  |
|  |  | 14.03.2018 | 13.00-17.00 | ПС №16 ВЛ-6-162 | ТП-134 | все | Текущий ремонт | ул. Трудовая3, ИП Журина, пер. Подгорный5,6,7, гараж Администрации района |  |
|  |  | 15.03.2018 | 13.00-17.00 | ПС №5 ВЛ-6-504 | ТП-141 | все | Текущий ремонт | ул. Заводская 3, Набережная11, скв."Дизельная",база ГРС-2, "Байкалтехресурс" АЗС-2, гр. РФ Углицкий |  |
|  |  | 19.03.2018 | 13.00-17.00 | ПС №5 ВЛ-6-504 | ТП-182 | все | Текущий ремонт | КНС-4,Братский университет |  |
|  |  | 21.03.2018 | 10.00-15.00 | ПС №10 ВЛ-6-104 | ТП-162,171 | все | Текущий ремонт | ООО "Сантехмонтаж" СМУ-3; ООО "Спецмонтаж"; ОАО "Вымпелком»; вышка Теле-2, "Никсервис», АЗС-5, ИП Жаворонкин, маг. Колорит, Автоцентр «Шелл», ПНС-3, ИП Русич |  |
|  |  | 22.03.2018 | 13.00-17.00 | ПС №10 ВЛ-6-104 | ТП-162 | все | Текущий ремонт | ООО "Сантехмонтаж" СМУ-3 |  |
|  |  | 27.03.2018 | 13.00-17.00 | ПС №10 ВЛ-6-104 | ТП-171 | все | Текущий ремонт | ОАО "Вымпелком», вышка Теле-2, "Никсервис", АЗС-5 |  |

Начальник РЭС-2		             	В.А. Ведерников