Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

25 сентября 2020 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Октябрь 2020 г., РЭС-2

| № п/п | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые ВЛ-0,4кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Эдучанка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06.10.2020 | 10.00-17.00 | ПС 35 кВ Нижняя Эдучанка ВЛ 6 кВ Нижняя Эдучанка-Поселок | ТП-12 (НЭ), ТП-13 (НЭ), ТП-14 (НЭ), ТП-15 (НЭ), ТП-16 (НЭ), ТП-18 (НЭ), ТП-Гараж (НЭ), ТП-Лесхоз (НЭ) | все | Капитальный ремонт оборудования ТП-12 | Ул. Воробъевская, Космонавтов, Гаршина, Целинников, Нагорная, Мира, Сплавщиков, Ермака, Гагарина, Зеленая, Набережная, Парковая, Комсомольская, Спортивная. |  |
| 2 | 08.10.2020 | 10.00-17.00 | ПС 35 кВ Нижняя Эдучанка ВЛ 6 кВ Нижняя Эдучанка-Поселок | ТП-12 (НЭ), ТП-13 (НЭ), ТП-14 (НЭ), ТП-15 (НЭ), ТП-16 (НЭ), ТП-18 (НЭ), ТП-Гараж (НЭ), ТП-Лесхоз (НЭ) | все | Текущий ремонт оборудования ТП-14 | Ул. Воробъевская, Космонавтов, Гаршина, Целинников, Нагорная, Мира, Сплавщиков, Ермака, Гагарина, Зеленая, Набережная, Парковая, Комсомольская, Спортивная. |  |

Зам. начальника РЭС-2                                           В.А. Ведерников